Информация об исполнении Ведомственного плана Федеральной службы государственной статистики

по реализации мероприятий в области открытых данных в первом полугодии 2018 года

(утвержден приказом Росстата от 29.03.2018 № 141)

| № | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Фактический результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие методического и нормативного правового обеспечения в области открытых данных |
| 1.1. | Проведение аудита актуальности ведомственных приказов, положений, инструкций и иных актов по работе по повышению открытости Росстата | Актуализация приказов и положений, инструкций, по работе по повышению открытости Росстата | по мере необходимости | Рабочая группа по работе с открытыми данными (Бутырев В.В.) | Утвержден Ведомственный план по реализации концепции открытости 26.03.2018 №30-у; Утвержден Ведомственный план по реализации мероприятий в области открытых данных, приказ Росстата от 29.03.2018 № 141; Утвержден состав рабочей группы Росстата по работе с открытыми данными, приказ Росстата от 16.03.2018 № 119. |
| 1.2. | Перевод Ведомственного плана Росстата по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти в 2018 году в понятный формат и размещение его на Интернет-портале Росстата | Доведение до референтных групп и широкой общественности Ведомственного плана Росстата по реализации Концепции открытости в 2018 году в понятном формате (презентация) | II квартал 2018 г. | Управление организации статистического наблюдения и контроля (Воробьева Н.В.) | Ведомственный план Росстата по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти в 2018 году в понятном формате размещен на Интернет-портале Росстата http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/pril-plan2018.pdf |
| 1.3. | Планирование размещения официальной статистической и общественно значимой информации Росстата в форме открытых данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Подготовка приказа об утверждении плана-графика актуализации приоритетных социально значимых наборов данных в форме открытых данных Федеральной службы государственной статистики в 2018 году | I квартал 2018 г. | Рабочая группа по работе с открытыми данными (Бутырев В.В.) | Утвержден план – график актуализации приоритетных социально-значимых наборов данных в форме открытых данных Росстата в 2018 году, приказ Росстата от 29.03.2018 № 141 |
| 1.4. | Контроль размещения и поддержания в актуальном состоянии общедоступной информации, размещаемой Росстатом на Интернет-портале Росстата и в Единой межведомственной информационной статистической системе (ЕМИСС) в форме открытых данных, в т.ч. в соответствии с Графиком раскрытия приоритетных социально значимых наборов данных (приложение к Плану мероприятий «Открытые данные Российской Федерации») | Доклад в Совет по открытым данным о размещении общедоступной информации, находящейся в распоряжении Росстата в соответствии с полномочиями, в том числе содержащейся на Интернет-портале Росстата в форме открытых данных. Актуализация наборов открытых данных в соответствии с графиком раскрытия приоритетных социально значимых наборов данных (приложение к Плану мероприятий «Открытые данные Российской Федерации») | февраль 2018 г. | Рабочая группа по работе с открытыми данными (Бутырев В.В.) Управления центрального аппарата Росстата | Информация о ходе исполнения плана-графика актуализации приоритетных социально значимых наборов данных в форме открытых данных Росстата в 2018 году размещена на Интернет-портале Росстата http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/isp-plan_graf18.pdf ; Доклад о размещении общедоступной информации, находящейся в распоряжении Росстата, в форме открытых данных направлен в Аппарат Правительства Российской Федерации, письмо от 20.02.2018 № ГО-01-6/50-ПП |
| 2. | Обеспечение доступа к открытым данным |
| 2.1. | Проведение анализа востребованности представителями референтных групп и экспертным сообществом наборов открытых данных, размещаемых Росстатом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Подготовка предложений по актуализации перечня социально значимых наборов данных в форме открытых данных | ежеквартально | Рабочая группа по работе с открытыми данными (Бутырев В.В.) | В разделе «Открытые данные» Интернет-портала Росстата размещены результаты анализа обращений пользователей за официальной статистической и общественно значимой информацией, размещенной Росстатом в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/analiz-1-2018.pdf - (по состоянию на 31.03.2018 г.); http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/analiz-2-2018.pdf - (по состоянию на 30.06.2018 г.). |
| 2.2. | Устранение недостатков по разделу «Открытые данные» на Интернет-портале Росстата в соответствии с замечаниями АИС «Мониторинг госсайтов» и методическими рекомендациями по публикации открытых данных (v 3.0) | Взаимодействие с экспертами АИС «Мониторинг госсайтов» по устранению недостатков и повышению рейтинга анкеты Росстата на сайте gosmonitor.ru | по мере необходимости | Куратор сайта Росстата, зарегистрированный на сайте gosmonitor.ru | В соответствии с замечаниями АИС «Мониторинг госсайтов» по техническому рейтингу открытых данных Росстата и в соответствии с пунктом 7.2. «Методических рекомендаций (версия 3.0) по публикации открытых данных государственными органами и органами местного самоуправления, а также техническими требованиями к публикации открытых данных» актуализированы «Реестр наборов данных, открытых Росстатом» в формате CSV http://www.gks.ru/opendata/list.csv и «Реестр наборов данных, открытых Росстатом» в формате PDF http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/list2.pdf |
| 3. | Совершенствование организационного обеспечения деятельности в области открытых данных |
| 3.1. | Проведение ревизии востребованности референтными группами и пользователями официальной статистической информации наборов открытых данных, размещенных Росстатом в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных | Результаты ревизии размещены в разделе «Сообщество/Росстат и референтные группы» на Интернет-портале Росстата, доведены до представителей референтных групп | 1 раз в полугодие | Рабочая группа по работе с открытыми данными (Бутырев В.В.) Управление информационных ресурсов и технологий (Бурдаков М.В.) | На основании выборки ТОП-20 обращений пользователей статистической информации на портал «Открытые данные Российской Федерации» и в ЕМИСС проведена ревизия востребованности пользователями официальной статистической информации наборов открытых данных, размещенных Росстатом в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и определены предполагаемые референтные группы, заинтересованные в размещенной информации. Результаты ревизии в виде «Информации о востребованности референтными группами и пользователями официальной статистической информации наборов открытых данных, размещенных Росстатом в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных в I полугодии 2018 года» размещены на Интернет-портале Росстата http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/vostreb-rev_1pol18.pdf |